«Цифрлық университет» жобасын іске асыру бойынша Жол картасы

| Нөмір П/П | Бағыт/ Іс-шара | Жауапты ұйым | Жеке жауапты адам | Тең атқарушылар | Түпкі нәтиже (Тиімділіктің негізгі көрсеткіштері) | Орындау мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деректер негізінде басқару жүйесі |
| 1.1 | «Студенттің жеке кабинетін», «Оқытушының жеке кабинетін», «Электрондық журналды» әзірлеу | ҚҚЭУ | М.Т.Даниярова АДД директоры | Е.Б.Григоренко КО директоры | ҚҚЭУ сайтына транслитерация жүйесін интеграциялау | 2022ж. |
| 1.2 | «ҚҚЭУ кестесі» мобильдік қосымшасын әзірлеу | ҚҚЭУ | М.Т.Даниярова АДД директоры | Е.Б.Григоренко КО директоры | Play Market-ке орналастыру | 2026ж. |
| 1.3 | Жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру Департаменті үшін цифрлық жүйе құру | ҚҚЭУ | А.Т.Омарова Жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру департаментінің директоры | Е.Б.Григоренко КО директоры | Қосымша білім беру үшін әзірлеу: - Жүйе интерфейсін жобалау; - Деректер базасын басқару жүйесін(ДББЖ) жобалау; - Жүйені тестілеу,жұмыс жағдайына келтіру, жүйені іске қосу. | 2018ж. 2019ж. 2020ж. |
| 1.4 | Автоматтандырылған сауалнама жүргізу жүйесін құру | ҚҚЭУ | С.А.Муликова СДД директоры | Е.Б.Григоренко КО директоры | Ақпараттық жүйені әзірлеу: - Бағалау жүйесін әзірлеу; Жүйе интерфейсін жобалау;: - ДББЖ-ны жобалау; - Жүйені тестілеу, жұмыс жағдайына келтіру, жүйені іске қосу. | 2018ж. 2019ж. 2020ж. |
| 1.5 | ЭЦҚ(ЭЦП) енгізу арқылы электрондық құжат айналымы жүйесін құру | ҚҚЭУ | Ю.Н.Еремин ҚБД директоры | Е.Б.Григоренко КО директоры | ЭЦҚ(ЭЦП) қолданып Электрондық құжат айналымының(ЭҚА) жұмыс істеуі үшін платформалар әзірлеу: - Ақпараттық жүйені жобалау; - Техникалық және технологиялық қамтамасыз етуді жобалау; - Жүйені тестілеу, жұмыс жағдайына келтіру, жүйені іске қосу | 2018ж. 2019ж. 2021ж. |
| 1.6 | Кітапхана сайтының мобильдік нұсқасы |  | Кітапхана директоры | Е.Б.Григоренко КО директоры | Цифрлық кітапхана | 2022ж. |
| 1.7 | Дипломдық, курстық жұмыстар тақырыптарын онлайн таңдау, практиканы онлайн тіркеу | ҚҚЭУ | Е.Б.Григоренко КО директоры | Ресурстық орталықтың директоры Ж.К.Косе Кафедралардың меңгерушілері | - Бакалавриаттың барлық мамандықтары бойынша дипломдық, курстық жұмыстар тақырыптарын онлайн таңдау; - Бакалавриаттың барлық мамандықтары бойынша практиканы онлайн тіркеу | 2018-2019жж. 2019-2020жж. |
| 2. Цифрлық білім беру технологиялары және «инновациялық экожүйе» құру |
|  | Бағыт/ Іс-шара | Жауапты ұйым | Жеке жауапты адам | Тең атқарушылар | Түпкі нәтиже (Тиімділіктің негізгі көрсеткіштері) | Орындау мерзімі |
| 2.1 | Startup жобалар үшін «It's open space» офисін құру | ҚҚЭУ | Т.А.Ханов, ЭҚЗ ҒЗИ директоры | А.Орымбеков, «Достық» Коворкинг-орталығы ТБИ үйлестірушісі | Жобалар байқаулары мен пәндік олимпиадаларға қатысу және жүлделі орындар алу | 2022-2025жж. |
| 2.2 | «Цифрлық Қазақстан» Жобалық офисінің ресурстарын пайдаланып, ғылыми-практикалық жұмыстарды коммерциализациялау | ҚҚЭУ | Т.А.Ханов, ЭҚЗ ҒЗИ директоры | Б.Ш.Сәрсембаев , Коммерциализациялау офисінің үйлестірушісі | «Цифрлық Қазақстан» офисі бойынша Ереже | 2023ж. |
| 2.3 | Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы зертханада алынған ғылыми нәтижелерді коммерциализациялау | ҚҚЭУ | Т.Л.Тен «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер кафедрасының меңгерушісі » | «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының мүшелері | Зертхана | 2023ж. |
| 2.4 | Экология саласындағы зертханада алынған ғылыми нәтижелерді коммерциализациялау | ҚҚЭУ | Г.Г.Байкенова «Экология және бағалау» кафедрасының меңгерушісі | «Экология және бағалау» кафедрасының мүшелері | Зертхана | 2023ж. |
| 2.5 | Қаржы саласындағы зерттеулер зертханасында алынған ғылыми нәтижелерді коммерциализациялау | ҚҚЭУ | А.К.Сембеков «Қаржы» кафедрасының меңгерушісі, Л.А.Талимова «Банктік менеджмент және қаржы нарықтары» кафедрасының меңгерушісі | «Қаржы» және «Банктік менеджмент және қаржы нарықтары» кафедраларының мүшелері | Зертхана | 2023ж. |
| 2.6 | Экономика саласындағы зерттеулер зартханасында алынған ғылыми нәтижелерді коммерциализациялау |  | Б.Қ.Джазыкбаева «Менеджмент және инновациялар» кафедрасының меңгерушісі, А.Т.Абдикаримова «Экономика және кәсіпкерлік» кафедрасының меңгерушісі | «Менеджмент және инновациялар», «Экономика және кәсіпкерлік» кафедраларының мүшелері | Жобаларды гранттық қаржыландыру конкурстарына қатысу және жүлделі орындар алу | 2023ж. |
| 2.7 | Робототехника, 3Д принтинг және ИИ саласындағы зерттеулер зертханасында алынған ғылыми нәтижелерді коммерциализациялау |  | Т.Л.Тен «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер кафедрасының меңгерушісі » | «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының мүшелері | ПОҚ жетекшілігімен магистранттар мен студенттердің ғылыми жобаларын әзірлеу | 2023ж. |
| 2.8 | IT-агрономия саласындағы зерттеулер зертханасында алынған ғылыми нәтижелерді коммерциализациялау |  | Т.Л.Тен «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының меңгерушісі | «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының мүшелері | ПОҚ жетекшілігімен магистранттардың ғылыми жобаларын әзірлеу | 2023ж. |
| 2.9 | Web-бағдарламалау және мобильдік технологиялар саласындағы зерттеулер зертханасында алынған ғылыми нәтижелерді коммерциализациялау |  | Т.Л.Тен «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының меңгерушісі | «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының мүшелері | ПОҚ және студенттердің ғылыми жобалары | 2023ж. |
| З. Цифрлық экономика құзыреттері |
|  | Бағыт/ Іс-шара | Жауапты ұйым | Жеке жауапты адам | Тең атқарушылар | Түпкі нәтиже (Тиімділіктің негізгі көрсеткіштері) | Орындау мерзімдері |
| 3.1 | «Цифрлық Қазақстан» тақырыбы контексінде дөңгелек үстелдер, семинарлар, тренингтер, СҒҚ отырыстарын, пікірсайыстар өткізу | ҚҚЭУ | Ғ.И.Гимранова ЭБ және КФ деканы Ф.С.Момышева Б және ТФ деканы Г.С. Серікова, ҚЛ және ЦТФ деканы | Г.К.Қалиева ӘЭ және ХҚ кафедрасы, факультеттің СҒЗЖ үшін жауапты адамы; К.Ж.Магдатова ЭҚҚР кафедрасы, факультеттің СҒЗЖ үшін жауапты адамы; С.Б.Сатымбекова ЦИ жәнеIT-аналитиктер кафедрасы, факультеттің СҒЗЖ үшін жауапты адамы | Ақпараттық-коммуникациялық құзыреттер қалыптастыру | Бүкіл кезең ішінде, бекітілген кестеге сәйкес |
| 3.2 | Жұмыс берушілердің қатысуымен өңір ЖОО-ларының студенттері мен колледждері оқушыларының арасында бағдарламалау бойынша олимпиадалар өткізу | ҚҚЭУ | Т.Л.Тен «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының меңгерушісі | «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының мүшелері, Ресурстық орталық, Қашықтықтан оқыту орталығы | Дипломдар | Бекітілген кестеге сәйкес |
| 3.3 | Оқу процесінде АКТ және ЭУР-ді қолдану бойынша университет пен колледждің оқытушылары үшін біліктілікті арттыру курстарын әзірлеу | ҚҚЭУ | Т.Л.Тен «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының меңгерушісі | Ресурстық орталықтың директоры Ж.К.Косе | - Курстар реестрін жасау; - Оқу процесінде АКТ және ЭУР-ді қолдану бойынша біліктілікті арттыру курстарын өткізу | 2018-2019жж 2019-2021жж. |
| 3.4 | ОҒӨК базасында қосымша білім беру бағдарламаларының өзектілігін арттыру | ҚҚЭУ | Барлық кафедралардың меңгерушілері | ОҒӨК бойынша жауапты адамдар | Қосымша білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңарту | Жыл сайын |
| 3.5 | «Цифрлық сауаттылық» практикалық цифрлық дағдылары бойынша кадрлар даярлау үшін оқыту курстарын өткізу (халық үшін мемлекеттік және орыс тілдерінде) | ҚҚЭУ | Т.Л.Тен «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының меңгерушісі | «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының мүшелері | Халықтың цифрлық сауаттылық деңгейін арттыру сертификаты | Бекітілген кестеге сәйкес |
| 3.6 | Оқу процесінде ЭУР-ді қолдану бағыты бойынша ҚҚЭУ оқытушыларының біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету | ҚҚЭУ | Ю.Н.Еремин ҚБД директоры | Т.Л.Тен «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының меңгерушісі | 5 жылда ПОҚ біліктілігін 100% арттыру | Бекітілген кестеге сәйкес |
| 3.7 | «Студенттер арасында ғылыми және инновациялық жобалар» конкурсын ұйымдастыру мен өткізуге АКТ-ны пайдалану | ҚҚЭУ | Г.Е.Накипова Ғылыми жұмыс, стратегиялық және инновациялық даму жөніндегі проректор | Барлық факультеттердің декандары | Жобалар мен пәндік олимпиадалар конкурстарына қатысу және жүлделі орындар алу | Жыл сайын |
| 3.8 | Жастар саясаты (тәрбие жұмысы) саласындағы жобаларды цифрландыру | ҚҚЭУ | Қ.Ж.Әбілов, Тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор | А.Т.Ыдырысова, ЖБО директоры | Жобаны енгізу | 2023ж. |
| 4. Жеке білім беру технологиялары |
|  | Бағыт/ Іс-шара | Жауапты ұйым | Жеке жауапты адам | Тең атқарушылар | Түпкі нәтиже (Тиімділіктің негізгі көрсеткіштері) | Орындау мерзімі |
| 4.1 | Электрондық оқыту ресурстарының бейнеконтенті өндірісі және редакциялау (жаппай ашық онлайн курстар, МООК) | ҚҚЭУ | Кафедралардың меңгерушілері | М.В.Тарская Оқу телевидениесінің директоры, И.А.Аманов, Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру және қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі | МООК әзірлеу технологияларына сәйкес бейне материалдар дайындау: - 35 - 45 - 55 | 2018-2019жж. 2019-2020жж. 2021-2022жж. |
| 4.2 | Жаппай ашық онлайн каурстар(МООК) үшін жаңа платформаға көшу | ҚҚЭУ | И.А.Аманов, Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру және қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі | Қашықтықтан оқыту қызметкерлері | Әзірленген онлайн курстарды платформаға орналастыру. - 35 - 45 - 55 | 2018-2019жж. 2019-2020жж. 2021-2022жж. |
| 4.3 | Жеке жоспарларды қалыптастыру үшін элктивті пәндерді қашықтық таңдау | ҚҚЭУ | СҚКО | СҚКО қызметкерлері | ЭЦҚ(ЭЦП) алу,мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу, ішкі көрсетілетін қызметтерді алу: - 100% бүкіл мемлекеттік қызмет көрсету және 5094 ішкі қызмет көрсету, 4594 эцқ қолданатын оқытушылар мен студенттер санынан - 100% бүкіл көрсетілетін мемлекеттік қызметтер және 8594 ішкі көрсетілетін қызметтер, 65 0/0 эцқ қолданатын оқытушылар мен студенттер санынан - 100% бүкіл көрсетілетін мемлекеттік қызметтер 95 % ішкі көрсетілетін қызметтер, 8594 ЭЦҚ қолданатын оқытушылар мен студенттер санынан Цифрлық ID өтінімдер алу | 2018ж. 2019ж. 2020ж. |